TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số : 898/2011/KDTM-PT

Ngày: 02/8/2011

V/v Tranh chấp hợp đồng cung ứng

dịch vụ và san lấp mặt bằng

##### NHÂN DANH

## NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

****

##### TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa :	Ong	NGUYỄN CÔNG PHÚ

- Thẩm phán :				Bà	NGUYỄN THU CHINH

- Thẩm phán :				Bà	VŨ THỊ THU HÀ

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa :	Bà	MAI HIẾU HẠNH,

Cán bộ TANDTPHCM

Trong các ngày 22, 29 tháng 7 và 02 thángg 8 năm 2011, tại phòng xử án của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 41/2011/TLPT-KDTM ngày 02 tháng 6 năm 2011 về tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ và san lấp mặt bằng

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 14/2011/KDTM-ST ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình bị kháng cáo

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1120/2011/QĐXX-PT ngày 08 tháng 7 năm 2011 giữa các đương sự:

Nguyên đơn :	CÔNG TY TNHH VNS

Địa chỉ :	Ấp Mới 2, xã MHN, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hoàng Bảo (GUQ ngày 28/6/2011)

(Có mặt)

Bị đơn :	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NSG

Địa chỉ :	99A1 CH, Phường 4, quận Tân Bình, TPHCM

Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Diễm Phương

(GUQ ngày 16/11/2010) (Có mặt)

Người  kháng cáo: Bị đơn

###### NHẬN THẤY

Theo bản án sơ thẩm :

- Nguyên đơn trình bày :

Ngày 01/9/2006, Công ty TNHH VNS và Công ty TNHH Công nghiệp NSG (dưới đây gọi tắt là Công ty NSG) có ký kết Hợp đồng số 01/SL/VNS-2006 với nội dung Công ty NSG nhận thực hiện san lấp mặt bằng khu đất diện tích 40.000 m3 tại vị trí Cụm Công nghiệp Hoàng Gia mở rộng tại ấp Mới 2, xã MHN, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với đơn giá 43.000 đồng/m2, tổng trị giá hợp đồng là 2.408.000.000 đồng. Đồng thời, hai bên có ký thêm “Biên bản thỏa thuận về việc thực hiện hồ sơ pháp lý dự án VNS” với nội dung thực hiện các thủ tục cấp Giấy phép đầu tư và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất nói trên.

Công ty VNS đã tạm ứng cho Công ty NSG tổng cộng 480.000.000 đồng và đã nhiều lần yêu cầu nhưng Công ty NSG không thực hiện đúng như thỏa thuận, có hẹn bằng các biên bản họp ngày 26/2/2008 và 09/10/2009. Do đó, nguyên đơn yêu cầu hủy hợp đồng và đòi Công ty Nam SG phải hoàn trả số tiền đã nhận là 480.000.000 đồng.

- Bị đơn trình bày :

Xác nhận giữa hai bên có ký kết Hợp đồng số 01/SL/VNS-2006 và “Biên bản thỏa thuận về việc thực hiện hồ sơ pháp lý dự án VNS” với nội dung đúng như nguyên đơn trình bày. Công ty NSG đã nhận của Công ty VNS số tiền 480.000.000 đồng để thực hiện Biên bản thỏa thuận và thực tế Công ty Nam SG đã thực hiện được việc xin Giấy phép đầu tư cho Công ty VNS. Do đó, Công ty NSG không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 14/2011/KDTM-ST ngày 18/4/2011, Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định :

- Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, hủy bỏ Hợp đồng san lấp số 01/SL/VNSTAR-2006 và Biên bản thỏa thuận số 01/VNST-2006 giữa Công ty TNHH VNS và Công ty TNHH Công nghiệp NSG, buộc Công ty TNHH Công nghiệp NSG hoàn trả cho Công ty VN Star số tiền đã nhận 480.000.000 đồng.

- Lãi chậm thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán.

- Án phí sơ thẩm Công ty TNHH Công nghiệp NSG phải chịu là 23.200.000 đồng.

Ngày 04/5/2011, Công ty TNHH Công nghiệp NSG đã nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xử cho Công ty TNHH Công nghiệp NSG không phải trả lại toàn bộ số tiền mà Công ty VNS đã ứng và thanh toán.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay :

- Nguyên đơn : Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

- Bị đơn : Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn do việc không thực hiện được hợp đồng không phải do lỗi của bị đơn.

# XÉT THẤY

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định :

1. Xét kháng cáo của Công ty TNHH Công nghiệp NSG yêu cầu sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:

Các bên tranh chấp về 2 hợp đồng, trong đó có Hợp đồng cung ứng dịch vụ hồ sơ pháp lý đầu tư (mà các bên gọi là “Biên bản thỏa thuận”) số 01/VNS-2006 (không ghi ngày) được ký kết giữa nguyên đơn là chủ đầu tư dự án - Công ty TNHH VNS (An sơ thẩm ghi tên nguyên đơn là “Công ty TNHH VNS” là không chính xác) và bên làm dịch vụ là Công ty TNHH Công nghiệp NSGvà Công ty TNHH HG Long An. Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy cả hai hợp đồng và đòi lại số tiền đã ứng trước để thực hiện hai hợp đồng nói trên. Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn mà không đưa bên cùng ký kết Hợp đồng cung ứng dịch vụ hồ sơ pháp lý đầu tư (“Biên bản thỏa thuận” số 01/VNST-2006) là Công ty TNHH HG Long An vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty này.

Do đó, cần hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.

2. Về án phí:

Căn cứ vào khoản 3 Điều 132 của Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 3 Điều 30 của Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án:

Do Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử sơ thẩm lại nên người kháng cáo là Công ty TNHH Công nghiệp NSG không phải chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ vào khoản 3 Điều 275 và khoản 2 Điều 277 của Bộ luật tố tụng dân sự;

# QUYẾT ĐỊNH

1. Chấp nhận kháng cáo của bị đơn, tuyên xử :

Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 14/2011/KDTM-ST ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận Tân Bình giải quyết lại vụ án.

2. Về án phí :

Bên kháng cáo là Công ty TNHH Công nghiệp NSG không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm nên được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp 200.000 đồng (theo Biên lai thu tiền số AB/2010/06581 ngày 06/5/2011 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình).

3. Bản án này có hiệu lực pháp luật ngay.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận

- TAND/TC

- VKSND/TPHCM

- TAND Q.Tân Bình

- Chi cục THADS Q.Tân Bình

- Các đương sự

- Lưu VP, hồ sơ. 					  NGUYỄN CÔNG PHÚ